## Slide 1
软件工程综合实习-易考勤
基于会议记录的考勤系统
2
0
2
0

## Slide 2
易考勤助手
基于会议记录的微信小程序
利用腾讯会议导出会议记录自动实现考勤，补假，统计功能。

## Slide 3
腾讯会议作为重要的效率工具被大家广泛使用
由于疫情原因，无论是课堂还是工作纷纷转为线上
腾讯会议提供了到会人员的情况表，可以作为考勤的依据
腾讯会议无法自动识别到会人员的迟到缺勤情况，这给考勤带来了一定麻烦
无论是工作还是课堂都需要进行考勤
当缺勤时，用户无法有效地向主持人说明情况，
产品背景

## Slide 4
目录
迭代0
迭代1
迭代2
迭代3
PART 01
PART 02
PART 03
PART 04

## Slide 5
迭代0
01

## Slide 6
团队介绍
负责确定产品的功能和达到要求的标准，指定软件的发布日期和交付的内容。 同时有权力接受或拒绝开发团队的工作成果。.
殷广豪
负责整个Scrum流程在项目中的顺利实施和进行， 以及清除挡在客户和开发工作之间的沟通障碍，使得客户可以直接驱动开发。.
曾明旺
负责监督和统筹整个开发进程，决定开发工具和开发流程，给开发团队其他成员分配开发任务。.
程启
开发经理
产品负责人
团队负责人
Notes: 开发团队为我们三个人共同完成

## Slide 7
技术架构与基础设施
易考勤助手
前端
后台管理
代码托管
项目管理工具
测试框架
.
微信开发者工具
宝塔面板
腾讯工蜂
阿里云+Ubuntu+Tomcat+Spring boot +MySql
服务架构
TAPD
Jmeter

## Slide 8
01
02
03
04
05
06
主要功能
用户进行申请后，管理员会对其申请进行处理，通过查询可以获知其申请结果
考勤补假查询
通过上传会议记录，自定义或默认时间段，可以得到该会议的考勤信息
处理会议记录
通过已上传的会议记录，统计考勤信息，诸如迟到总人数，旷课总人数，平均人数等
考勤信息统计
管理员可以对用户的考勤补假申请进行处理，处理完成后，用户可以查询得到结果
考勤补假信息处理
用户可以根据程序生成考勤号对考勤结果进行查询
考勤记录查询
用户通过指定姓名和考勤号并阐明事由，可以对自己的考勤记录进行申请补假
申请补假

## Slide 9
业务流程

## Slide 10
迭代计划
5月10日-5月16日，服务器部署，数据库设计，基础设施构建
迭代0
5月17-5月28日，前后端开发设计，主要功能实现
迭代1
5月29-6月6日，实现优先级较低以及迭代1尚未完成功能
迭代2
6月7日-6月12日，软件产品测试，优化
迭代三

## Slide 11
用户故事
以查找考勤记录为例

## Slide 12
迭代1
02

## Slide 13
迭代计划会议
完成优先级较低功能，并对程序进行软件测试
迭代2
优化代码
迭代3
完成基础设施的构建，数据库的设计，代码规范和用户画像
迭代0
实现程序的主要功能，并进行代码合并
迭代1

## Slide 14
TDD测试驱动开发
实现用户管理员登录
控制台输出服务器后端信息和相应的控制台提示

## Slide 15
前端通过后端提供URL，访问特定的服务，实现前端功能，前端向后端提供数据，以测试功能正确性，使用腾讯会议进行沟通
前后端协同编程
结对编程

## Slide 16
站立会议
采用腾讯会议进行站立会议，讨论昨天做了什么？今天要做什么？有哪些困难？

## Slide 17
代码审查
使用腾讯工蜂进行代码审查

## Slide 18
持续集成
解决方案：Jenkins + TAPD + 腾讯工蜂

## Slide 19
持续集成-关联代码
将上传至腾讯工蜂托管平台代码关联至项目管理平台TAPD

## Slide 20
持续集成-代码提交
需求关联代码提交

## Slide 21
持续集成-流水线
流水线构建

## Slide 22
迭代2
03

## Slide 23
测试计划
分为UI测试、单元测试、性能测试、极限测试和矩阵测试

## Slide 24
测试用例
根据功能划分测试用例

## Slide 25
测试结果
UI测试
功能测试

## Slide 26
迭代3
04

## Slide 27
缺陷修正

## Slide 28
01
02
03
04
05
06
代码优化
print the presentation and make it into a film to be used in a wider field
对部分代码量大的函数进行拆分，使其形成更小的函数组合，易与理解和复用
拆分若干函数
对重复代码进行提取公共函数，使其易于维护
提取公共函数
对前后端代码中的变量名，函数名进行调整，使其简洁易懂，有益区分和归类
调整变量、参数名称
根据已有代码规范，对代码格式进行严格规范
规范代码格式

## Slide 29
UI优化
对许多大的操作进行弹框处理，当用户操作时，程序将弹出弹框进行提示
增加信息提示
对不同组件设置不同颜色，可以提高UI的对比度，使得用户更加容易了解组件信息
增加不同组件对比
对于相同功能组件使用统一样式，使得页面简单协调
统一组件样式
对UI内的组件进行统一布局，使其排列整齐有序
使用统一布局

## Slide 30
THANK YOU